Vision & Scope document

Утверждаю:

__________________________   /  Заказчик (роль)    Дата: ______________

__________________________   /  Руководитель проекта    Дата: ______________

- Общая информация

Название проекта: «Единая система управления заказами кейтеринга».

Версия документа: v1.2.

Дата: 29.10.2025 г.

Автор: Бизнес-аналитик.

Заказчик: Кейтеринговая компания (малый бизнес).

- Vision (Видение)

  - Цель проекта

Проект направлен на сокращение ручной работы, устранение рассредоточенности данных, уменьшение риска овербукинга, рост конверсии и создание удобного инструмента для менеджеров, позволяющего осуществлять централизованный контроль бизнес-процессов.

  - Описание продукта / решения

Единая система приёма и обработки заказов кейтеринга (backend + панель управления заказами) и полноценный сайт, связанный с сервисом в реальном времени.

  - Целевая аудитория

Клиенты кейтеринга, менеджеры, администратор.

  - Ключевые преимущества и ценность

- Снижение времени от заявки до отправки сметы на ≥ 50%.

- Уменьшение потерянных / пропущенных заказов до 0-1 критичного случая в квартал.

- Увеличение конверсии «Заявка → Оплата» благодаря более быстрой реакции.

- Систематизация хранения данных;

- Оптимизация бизнес-процессов.

- Scope (Область охвата / границы проекта)

  - Входит в проект

MVP (минимально рабочий продукт, первый этап):

- приём заявок из веб-форм (Tilda → webhook) и ручной ввод в панели управления заказами;

- база данных клиентов и заказов;

- календарь по датам/лимитам мест с автоматической блокировкой даты при достижении лимита;

- генерация сметы из шаблона и отправка на e-mail (и запись статуса) и/или в Telegram (через интеграцию);

- панель управления заказами: список заявок, карточка заказа, кнопки "Отправить смету", "Закрыть дату", базовые фильтры;

- интеграция с почтой (приём писем → создание заявки);

- простейшая система ролей/авторизации (менеджер, админ);

- бэкап и базовые меры безопасности (HTTPS, защита паролем, RBAC).

Full (расширенный, второй этап – опционально, планируется после пилота):

- новый сайт (замена Tilda) с фронтендом, тесно связанный с панелью управления заказами: отображение актуальных дат/мест, онлайн-калькулятор/конфигуратор заказа, личный кабинет клиента (статус заказа, документы);

- расширенная интеграция с мессенджером Telegram для уведомлений и шаблонных сообщений;

- онлайн-оплата (интеграция с платёжным провайдером / эквайером) и учёт платёжной логики;

- история коммуникаций и прикрепление файлов в карточку заказа;

- автоматические напоминания и уведомления (клиент и менеджер);

- расширенная отчетность в панели управления заказами (выручка, загрузка по датам, KPI-дашборды).

  - Не входит в проект

- CRM-миграция историй/переписок из мессенджеров/почты (отдельный проект);

- Интеграция с бухгалтерией / ERP на уровне синхронизации проводок;

- AI/ML-модули (рекомендации, прогнозы);

- Поддержка multiple-tenant;

- Полная поддержка офлайн-POS и интеграция с кассами.

  - Основные результаты (Deliverables)

MVP:

- панель управления заказами;

- управляемый календарь.

Full:

- новый сайт, связанный с единым сервисом обработки заказов;

- модуль аналитики для панели управления заказами.

  - Ограничения

- Cрок выполнения – 8-14 недель.

- В MVP используется старый сайт на Tilda.

  - Предположения

- Доступ к Tilda и рабочим формам предоставлен или настроен.

- Заказчик предоставит шаблоны расчётов сметы и образцы документов.

- Для отправки почты/уведомлений будет доступен внешний SMTP/сервис рассылок.

- Менеджеры доступны для 1–2 интервью и тестирования пилота.

- Ожидаемый объём входящих заявок на MVP — до 200/мес (при росте — пересмотр инфраструктуры).

- Сроки могут быть скорректированы при появлении дополнительных требований после discovery.

- Для корректной оценки эффективности проектных изменений необходимо зафиксировать baseline KPI (например, текущее среднее время от заявки до отправки сметы и среднее количество пропущенных/потерянных заказов). Если эти данные на момент старта отсутствуют, baseline будет измерен в ходе этапа discovery.

  - AS-IS — Текущее состояние процессов

- Каналы приёма заявок:

- Форма «обратный звонок» на сайте (Tilda) → приходит письмо на почту менеджеру.

- Форма заказа на сайте → приходит письмо на почту менеджеру.

- Прямой звонок клиента → менеджер вручную вносит данные в рабочие таблицы/переписку.

- Обработка заявки (ролевая схема: Менеджер → Администратор → Клиент):

- Менеджер связывается с клиентом (звонок / e-mail / WhatsApp / Telegram), уточняет параметры: дата, время, количество гостей, формат мероприятия, необходимость обслуживания и аренды, стилистику, референсы;

- Менеджер формирует смету (вручную или в стороннем документе) и отправляет клиенту по e-mail или в мессенджере; если заказ оформлен напрямую через сайт – менеджер подтверждает приём заказа письмом / сообщением;

- Клиент согласовывает смету (в большинстве случаев вручную через переписку / звонок); после согласования по крупным событиям возможна предоплата / заключение договора (процедура различается в зависимости от размера заказа);

- Менеджеры сохраняют окончательные сметы и документы на Google-диск (структура хранения фрагментарна).

- Управление доступностью дат:

- Менеджеры отслеживают загрузку дат вручную; когда доступные места на определенную дату исчерпаны, менеджер звонит администратору сайта, чтобы закрыть приём заявок на эту дату.

- Хранение данных и коммуникаций:

- Информация о клиентах рассеяна: переписки в мессенджерах, письма в почте, файлы на Google-Диске; отсутствует централизованная БД и единая карточка заказа.

- Статусы и дальнейшая жизнь заказа (кратко):

- После согласования сметы заказ переводится в стадию «Согласован / В обработке». Для мероприятий с обслуживанием формируется производственный план, при крупных мероприятиях может потребоваться предоплата. После мероприятия оформляется отчёт, файлы сохраняются на Google-Диск.

Baseline для метрик:

- Текущее среднее время от заявки до отправки сметы: __ (заполнить на discovery).

- Среднее число входящих заявок в месяц: __ (заполнить на discovery).

BPMN AS-IS cм. «Приложение С - BPMN-процесс AS-IS».

  - Pain points (ключевые проблемы в AS-IS)

- Высокая доля ручной работы (составление смет, ввод заявок, закрытие дат).

- Рассредоточенность данных (переписки в мессенджерах, письма, Google-Диск) → риск потери данных и долгий поиск.

- Риск овербукинга: менеджеры не могут самостоятельно управлять календарём (закрывать приём на определенную дату) через интерфейс сайта, требуется обращение к администратору.

- Риск потери заказа / неоднозначности статуса из-за отсутствия единой карточки заказа.

- Дополнительные издержки и неудобства из-за платной подписки / ограничений Tilda (неудобное управление данными и формами на сайте).

- Отсутствие аналитики на сайте: нет сводных отчетов по бронированиям, выручке, загрузке по датам.

- Нет четкой обработки исключений (отмена, перенос, предоплата, частичная оплата) – процессы согласования различаются и не формализованы.

  - TO-BE — Целевое состояние процессов и системы

В целевом состоянии у кейтеринга появляется единый онлайн-сервис (backend + панель управления заказами), связанный с обновленным сайтом. Все заявки, независимо от канала поступления, обрабатываются централизованно, данные клиентов и заказов хранятся в базе, а менеджеры работают через понятную панель с календарем, шаблонами и статусами.

Основные изменения по сравнению с текущим процессом:

- Централизация заявок: все заявки (с сайта, формы, писем или звонков) попадают в единую систему, а не теряются в переписках.

- Календарь и контроль загрузки: система отображает занятость дат и автоматически закрывает прием заказов при достижении лимита.

- Генерация и отправка смет: менеджеры формируют сметы из шаблонов и отправляют клиентам напрямую из панели управления заказами, статус фиксируется автоматически.

- Хранение данных: вся история заказов, смет и документов хранится в едином хранилище (например, в базе и Google Drive).

- Роли и права: менеджеры и администраторы имеют разные уровни доступа, есть авторизация и резервное копирование данных.

- Быстрая коммуникация: интеграция с e-mail и Telegram для уведомлений клиентов и менеджеров.

- Возможность онлайн-оплаты (на втором этапе) – оплата через платежного провайдера с фиксацией статуса.

Этапы реализации:

- MVP: автоматизация приёма заявок, панель управления заказами с календарём, карточкой заказа, списком заказов, шаблонами смет, базовые уведомления, безопасность и резервное копирование.

- Full: новый сайт, онлайн-оплата, личный кабинет клиента, расширенные отчёты и аналитика.

Ожидаемый эффект:

- Время обработки заявки сокращается в 2 раза.

- Исключаются потери заказов и овербукинг.

- Менеджеры работают по единому стандарту и тратят меньше времени на рутину.

- Повышается качество обслуживания и прозрачность для клиента.

BPMN TO-BE cм. «Приложение D - BPMN-процесс TO-BE».

  - Переходный план / Меры по внедрению (микро-шаги от AS-IS к TO-BE)

Цель: плавно перейти от текущей ручной практики к MVP единого сервиса, минимизировать риски овербукинга и не прерывать работу бизнеса.

Фаза 0 – Подготовка / Pre-Discovery:

- Действия: собрать ключевые контакты, получить доступ к примерам смет, формам Tilda, почте; назначить ответственных.

- Результат: утверждённый план discovery и расписание интервью.

- Ответственные: Заказчик, Фулстек-аналитик, Руководитель проекта.

Фаза 1 – Discovery:

- Действия: интервью с менеджерами, аудит текущих форм/почты/переписок, собрать шаблоны смет, зафиксировать бизнес-правила по датам и оплате.

- Результат: короткий discovery-отчёт (AS-IS, pain points, критичные требования для MVP).

- Приёмка: Заказчик и менеджеры подтверждают корректность описания процессов.

- Ответственные: Фулстек-аналитик, Менеджеры.

Фаза 2 – MVP (разработка):

- Действия: реализовать прием заявок (webhook / e-mail / manual), единая карточка заказа, календарь / слоты с транзакционным бронированием, генерация сметы из шаблона, простая панель управления заказами, интеграции e-mail / Telegram, базовый платёжный flow (редирект + callback).

- Результат: рабочий MVP, развернутый в тестовой среде.

- Приемка: выполнены критерии приёмки MVP.

- Ответственные: Разработчики, Фулстек-аналитик, Тестировщик, PM.

Фаза 3 — Пилот:

- Действия: запустить пилот MVP с ограниченной группой менеджеров / на отобранных датах, собирать баг-репорты и фидбек, корректировки.

- Результат: подтверждённая работоспособность в боевом режиме, список срочных исправлений.

- Приёмка: уровень ошибок/инцидентов в пилоте ниже порога (договорённого с заказчиком).

- Ответственные: PM, Фулстек-аналитик, Менеджеры.

Фаза 4 — Роллаут и обучение:

- Действия: обучить всех менеджеров, опубликовать инструкцию, перевести все входящие каналы на новую систему (поэтапно), организовать поддержку в первые 2 недели.

- Результат: полное введение в эксплуатацию MVP.

- Приёмка: Менеджеры работают через панель управления заказами, количество ручных обращений к админу сайта снижено.

- Ответственные: PM, Аналитик, Менеджеры.

Фаза 5 — Full / Эволюция (по приоритету, пост-MVP):

- Действия: новый сайт / замена Tilda, личный кабинет, расширенная аналитика, автоматические уведомления.

- Результат: расширенная платформа; roadmap на кварталы.

- Ответственные: Product Owner, Dev Team.

- Участники и заинтересованные стороны

RACI-матрица (детально) — см. «Приложение A: RACI-матрица».

Ответственности и роли по ключевым активностям проекта определены в матрице RACI; при необходимости изменения RACI оформляются через процедуру Change Request (см. Приложение B – Change Log & Procedure).

- Критерии успеха проекта

- Панель управления заказами (MVP) готова, когда: можно просматривать список заявок, открывать и редактировать карточку заказа, отправлять смету из интерфейса, закрывать дату и видеть это изменение в календаре; все эти операции выполняются без ошибок при нагрузке до 200 запросов/час и время отклика интерфейса p95 ≤ 1.5 s.

- Обработка входящих webhook-запросов – 99% корректных заявок, получаемых через webhook, успешно создаются в системе; все ошибки валидируются и логируются; предусмотрены механизмы повторных попыток (retry) для временных сбоев и уведомление админа при накоплении ошибок.

- Автозакрытие дат календаря – при попытке создать заявку, которая превышает лимит мест, система автоматически отклоняет – проверка на 10 тестовых дат.

- Генерация и отправка сметы – PDF генерируется в течении ≤ 10 секунд и статус отправки фиксируется в системе; ручная отправка из панели управления заказами должна создавать запись отправки.

- Бэкап & Восстановление – ежедневный бэкап, RPO ≤ 15 минут, RTO ≤ 2 часа.

- Риски

- Сопротивление персонала → обучение, пошаговый rollout, пилот с участием суперпользователей.

- Неполадки с интеграцией Tilda/webhook → заранее проверить доступность формы, провести интеграционное тестирование на стенде.

- Неконсистентные данные в переписках → на первом этапе ручная миграция наиболее важных данных, логирование и правила валидации входящих заявок.

- Задержки в предоставлении шаблонов смет → временные шаблоны, пока бизнес не отдаст финальные.

- Приложения

Приложение А – RACI

Приложение B – Версионность и Change Control

Приложение С – BPMN-процесс AS-IS

Приложение D – BPMN-процесс TO-BE

Приложение А – RACI

| Активность / Роль | Заказчик | Руководитель проекта | Аналитик | Frontend-разработчик | Backend-разработчик | DevOps | Тестировщик | Менеджер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Discovery / интервью с персоналом | C | A | R |  |  |  |  | C |
| 2. Утверждение Vision & Scope | I | A | R |  |  |  |  | C |
| 3. Формализация MVP-User stories | I | A | R | C | C |  |  | C |
| 4. Проектирование ERD / архитектуры | I | A | R |  | C | C/R |  |  |
| 5. Разработка backend (MVP) | I | A | C | C | R |  | C/R |  |
| 6. Разработка панели управления заказами (frontend) | I | A | C | R | C |  | I |  |
| 7. Интеграция webhook (Tilda → сервис) | I | A | C |  | R | C/R | I |  |
| 8. Генерация смет и отправка e-mail / Telegram | I | A | C |  | R |  | I |  |
| 9. Тестирование E2E и приемочное тестирование | I | A | C | C/I | C/I |  | R |  |
| 10. Запуск пилота / rollout | C | A | R | C | C |  | C | R/I |
| 11. Обучение персонала / документация | C | A | R | C | C |  | C | R/I |
| 12. Поддержка и мониторинг | C | A | R | C | C | C/R | C | R/I |

Легенда RACI:

R – Responsible (Исполнитель)

A – Accountable (Ответственный/Утверждающий). Только один A на активность.

C – Consulted (Консультируется)

I – Informed (Информируется)

Приложение B – Версионность и Change Control

Версионность документа

- Формат версии: v<major>.<minor> (пример: v1.0).

- Шапка документа содержит: версия, дата, автор. Footer: Vision & Scope — v1.0 — 15.10.2025.

Процедура внесения изменений (Change Control)

- Инициирование — любое предложение изменений оформляется в форме Change Request (CR).

- Форма CR (минимум полей):

  - CR ID: CR-YYYY-MM-DD-01

  - Дата подачи:

  - Инициатор (роль):

  - Описание изменения: кратко

  - Причина/обоснование:

  - Влияние (scope/time/cost/роли): указать затронутые активности и предполагаемые изменения RACI

  - Приоритет: Low / Medium / High

  - Рекомендуемое решение / комментарии

- Рассмотрение PM: PM проверяет CR и назначает impact-analysis (Analyst + Dev).

- Оценка влияния: Analyst/Dev подготавливают оценку (время/заявки/ресурсы) в течение N рабочих дней.

- Принятие решения: PM + Заказчик утверждают или отклоняют CR. Если изменение влияет на бюджет/сроки — требуется подпись Заказчика.

- Внесение изменений: Analyst обновляет документ, присваивает новую версию (например v1.1), заполняет Change Log.

- Коммуникация: PM уведомляет всех заинтересованных сторон о новой версии.

- Архивация: предыдущая версия сохраняется в разделе «Архив» с пометкой «superseded».

Change Log

| Версия | Дата | Автор | Краткое описание изменений | Утверждён (Имя/Роль) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 15.10.2025 | Аналитик | Initial Vision & Scope; RACI v1.0 | PM (утверждение) |
| v1.1 | 20.10.2025 | Аналитик | Обновлён RACI: разделение frontend/backend | PM; Заказчик |
| v1.2 | 29.10.2025 | Аналитик | Добавлено приложение С - BPMN-процесс AS-IS Добавлено приложение D – BPMN-процесс TO-BE | PM; Заказчик |

Приложение С - BPMN-процесс AS-IS

Приложение D - BPMN-процесс TO-BE